#### COMUNE DI GARESSIO ### Provincia di Cuneo

Determinazione

N. 206 Del 02/03/2021

OGGETTO:

O.C.D.P.C. n. 710 del 09/11/2020. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per la realizzazione di pista temporanea di accesso in alveo per il recupero dellesalme, demolizione della struttura in c.a. e smaltimento (Codice Intervento CN_A18_710_20_077) affidati con Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza del 06/10/2020 e Ordinanza sindacale n. 60/2020  del 06/10/2020 - (C.U.P. I18B20000060001 - C.I.G. Z3530A6125) - approvazione degli atti della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione -approvazione quadro economico a consuntivo - liquidazione fattura a saldo dei lavori

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Premesso che:

- nella giornata di venerdì 2 ottobre 2020 e nelle prime ore del mattino di sabato 3 ottobre 2020 fortissime precipitazioni a carattere temporalesco hanno interessato tutto il territorio comunale e si è verificato che l’esondazione del fiume Tanaro ha distrutto parte del Cimitero comunale della Frazione Trappa, con asportazione della struttura muraria e di circa 100 salme conservate all’interno dei loculi e tombe varie che risultano disperse;

VISTO il Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza del 06/10/2020 con la quale è stata disposta alla ditta Boero Lino e Ivano snc con sede in Pornassio Via Nazionale n. 1, C.F./P.IVA 01084620085, l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l’asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione, a tutela e salvaguardia dell’igiene pubblica, per una spesa di € 4.078,85  oltre IVA;

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 62/2020  del 07/10/2020  con la quale è stato ordinato alla ditta Boero Lino e Ivano snc con sede in Pornassio Via Nazionale n. 1, C.F./P.IVA 01084620085, l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per la realizzazione di pista temporanea di accesso in alveo per il recupero delle salme, demolizione della struttura in c.a. e smaltimento, a tutela e salvaguardia dell’igiene pubblica;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/710 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 09/11/2020, tra cui questo Comune figura, per l’intervento di cui sopra;

DATO ATTO, altresì, che l’intervento predetto trova attribuzione di relativa copertura finanziaria in entrata al Capitolo 932/32 del Bilancio 2021 ed in uscita alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 205, capitolo 4600/32 del Bilancio 2021;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 165 in data 16/02/2021 con la quale si è preso atto di quanto disposto con Verbale di somma urgenza del 06/10/2020 e con l’Ordinanza sindacale n. 60/2020  del 06/10/2020, riconosciuta  l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per la realizzazione di pista temporanea di accesso in alveo per il recupero delle salme, demolizione della struttura in c.a. e smaltimento, al fine  di eliminare situazioni di pericolo  che potrebbero  degenerare  in problematiche più gravi, per una spesa complessiva di € 4.078,85 oltre IVA 22% di € 897,35, per un totale di € 4.976,20 (C.I.G. Z3530A6125), alla ditta Boero Lino e Ivano di Boero Ivano e Matteo snc con sede in Pornassio Via Nazionale n. 1, C.F./P.IVA 01084620085, assunto, altresì, impegno di spesa di € 4.976,20  a: Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 205, capitolo 4600/32 del Bilancio 2021;

VISTO che la Direzione Lavori è stata svolta dal Responsabile Area Tecnica Comunale;

VISTI gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, composti da: libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale dei lavori, redatti dal Direttore dei lavori, Responsabile Area Tecnica Comunale;

VISTO che lo stato finale riportato nel Registro di Contabilità è stato firmato senza riserve dalla ditta esecutrice;

VISTO che il quadro economico a consuntivo dello stato finale risulta:

LAVORI:

- Importo lavori eseguiti ……………………………………………..…….€ 4.078,85

- Acconti corrisposti……………………………………………………….. €        0,00

RESTA IL CREDITO COMPLESSIVO netto dell'impresa ………………...€ 4.078,85

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/02/2021 dal Direttore dei lavori, Responsabile Area Tecnica Comunale, che accerta in € 4.078,85, oltre IVA 22% il credito della ditta esecutrice;

VISTA la fattura della ditta Boero Lino e Ivano di Boero Ivano e Matteo snc con sede in Pornassio Via Nazionale n. 1, C.F./P.IVA 01084620085 dell’ammontare di € 4.078,85 IVA 22% compresa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INAIL_25083041 che accerta la regolare posizione della ditta Boero Lino e Ivano di Boero Ivano e Matteo snc;

Visti:

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento al l'art. 90, relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

• l’Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/710 del 12/01/2021;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

- Di approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per la realizzazione di pista temporanea di accesso in alveo per il recupero delle salme, demolizione della struttura in c.a. e smaltimento, disposti con Verbale di somma urgenza del 06/10/2020 e con l’Ordinanza sindacale n. 60/2020  del 06/10/2020, finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/710 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 09/11/2020, (Codice CN_A18_710_20_086), eseguiti dalla ditta Boero Lino e Ivano di Boero Ivano e Matteo snc con sede in Pornassio Via Nazionale n. 1, C.F./P.IVA 01084620085, per un importo di € 4.078,85, oltre IVA 22%;

- Di approvare il quadro economico a consuntivo dello stato finale che risulta:

LAVORI:

- Importo lavori eseguiti ……………………………………………..…….€ 4.078,85

- Acconti corrisposti……………………………………………………….. €        0,00

RESTA IL CREDITO COMPLESSIVO netto dell'impresa ………………...€ 4.078,85

- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/02/2021 dal Direttore dei lavori, Responsabile Area Tecnica Comunale, che accerta in € 4.078,85, oltre IVA 22% il credito della ditta esecutrice;

- Di liquidare  alla ditta Boero Lino e Ivano di Boero Ivano e Matteo snc con sede in Pornassio Via Nazionale n. 1, C.F./P.IVA 01084620085, la fattura n. 5/02 del 16/02/2021 dell’ammontare di € 4.976,20, IVA 22% compresa, quale saldo spettante per  l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per la realizzazione di pista temporanea di accesso in alveo per il recupero delle salme, demolizione della struttura in c.a. e smaltimento, come da allegato prospetto di liquidazione;

- Di imputare la somma di € 4.976,20 a: Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 205, capitolo 4600/32 del Bilancio 2021, finanziato come in premessa specificato.

Il Responsabile Area Tecnica

arch. Marco Zemmi

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

Il Responsabile Area Finanziaria

rag. Gian Mario Canova

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Garessio per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 10/03/2021

Garessio, lì 10/03/2021

# Il Segretario Comunale

SALVATICO Dr. Fabrizio

Visto:

# L’Ufficio Contabilità