#### COMUNE DI GARESSIO ### Provincia di Cuneo

Determinazione

N. 207 Del 02/03/2021

OGGETTO:

O.C.D.P.C. n. 710 del 09/11/2020. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l'asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione (Codice Intervento CN_A18_710_20_077) affidati con Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza del 07/10/2020 e Ordinanza sindacale n. 62/2020  del 07/10/2020 -  (C.U.P. I14J20000030001 - C.I.G. Z7E30A6136) - approvazione degli atti della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione - approvazione quadro economico a consuntivo - liquidazione fattura a saldo dei lavori

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Premesso che:

- nella giornata di venerdì 2 ottobre 2020 e nelle prime ore del mattino di sabato 3 ottobre 2020 fortissime precipitazioni a carattere temporalesco hanno interessato tutto il territorio comunale e si è verificato che l’esondazione del fiume Tanaro ha distrutto parte del Cimitero comunale della Frazione Trappa, con asportazione della struttura muraria e di circa 100 salme conservate all’interno dei loculi e tombe varie che risultano disperse;

VISTO il Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza del 07/10/2020 con la quale è stata disposta alla ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.  con sede in Ormea Viale Cagna n. 37, C.F./P.IVA 02993070040, l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l’asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione, a tutela e salvaguardia dell’igiene pubblica, per una spesa di € 1.850,00 oltre IVA sulle voci di competenza;

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 62/2020  del 07/10/2020  con la quale è stato ordinato alla ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.  con sede in Ormea Viale Cagna n. 37, C.F./P.IVA 02993070040, l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l’asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione, a tutela e salvaguardia dell’igiene pubblica;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/710 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 09/11/2020, tra cui questo Comune figura, per l’intervento di cui sopra;

DATO ATTO, altresì, che l’intervento predetto trova attribuzione di relativa copertura finanziaria in entrata al Capitolo 932/32 del Bilancio 2021 ed in uscita alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 205, capitolo 4600/32 del Bilancio 2021;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 163 in data 16/02/2021 con la quale si è preso atto di quanto disposto con Verbale di somma urgenza del 07/10/2020 e con l’Ordinanza sindacale n. 62/2020  del 07/10/2020, riconosciuta  l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l’asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione, al fine  di eliminare situazioni di pericolo  che potrebbero  degenerare  in problematiche più gravi, per una spesa complessiva di € 1.850,00 oltre IVA sulle voci di competenza, per un totale di € 1.902,80 (C.I.G. Z7E30A6136), alla ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.  con sede in Ormea Viale Cagna n. 37, C.F./P.IVA 02993070040, assunto, altresì, impegno di spesa a: Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 205, capitolo 4600/32 del Bilancio 2021;

VISTO che la Direzione Lavori è stata svolta dal Responsabile Area Tecnica Comunale;

VISTI gli atti contabili relativi alla contabilità finale dei lavori eseguiti, composti da: libretto delle misure, registro di contabilità, stato finale dei lavori, redatti dal Direttore dei lavori, Responsabile Area Tecnica Comunale;

VISTO che lo stato finale riportato nel Registro di Contabilità è stato firmato senza riserve dalla ditta esecutrice;

VISTO che il quadro economico a consuntivo dello stato finale risulta:

LAVORI:

- Importo lavori eseguiti ……………………………………………..…….€ 1.850,00

- Acconti corrisposti……………………………………………………….. €        0,00

RESTA IL CREDITO COMPLESSIVO netto dell'impresa ………………...€  1.850,00

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/02/2021 dal Direttore dei lavori, Responsabile Area Tecnica Comunale, che accerta in € 1.850,00, oltre IVA 22% il credito della ditta esecutrice;

VISTA la fattura della ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.  con sede in Ormea Viale Cagna n. 37, C.F./P.IVA 02993070040, dell’ammontare di € 1.902,80, IVA 22% compresa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INPS_25084807 che accerta la regolare posizione della ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.;

Visti:

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento al l'art. 90, relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

• l’Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/710 del 12/01/2021;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

- Di approvare gli atti contabili relativi alla contabilità finale l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l’asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione, disposti con Verbale di somma urgenza del 07/10/2020 e con l’Ordinanza sindacale n. 62/2020  del 07/10/2020, finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/710 del 12/01/2021 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 09/11/2020, (Codice CN_A18_710_20_086), eseguiti dalla ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.  con sede in Ormea Viale Cagna n. 37, C.F./P.IVA 02993070040, per un importo di € 1.850,00, oltre IVA 22%;

- Di approvare il quadro economico a consuntivo dello stato finale che risulta:

LAVORI:

Importo lavori eseguiti ……………………………………………..…….€ 1.850,00

Acconti corrisposti……………………………………………………….. €        0,00

RESTA IL CREDITO COMPLESSIVO netto dell'impresa ………………...€  1.850,00

- Di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/02/2021 dal Direttore dei lavori, Responsabile Area Tecnica Comunale, che accerta in € 1.850,00, oltre IVA 22% il credito della ditta esecutrice;

- Di liquidare  alla ditta Onoranze Funebri Trosso snc di Mao & C.  con sede in Ormea Viale Cagna n. 37, C.F./P.IVA 02993070040, la fattura n. FPA 1/21 del 18/02/2021 dell’ammontare di € 1.902,80, IVA 22% compresa, quale saldo spettante per  l’esecuzione di primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 2 e il 3 ottobre 2020 per il recupero delle salme lungo l’asse  fluviale nel territorio comunale e successiva inumazione, disposti con Verbale di somma urgenza del 07/10/2020 e con l’Ordinanza sindacale n. 62/2020  del 07/10/2020, come da allegato prospetto di liquidazione;

- Di imputare la somma di € 1.902,80 a: Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 205, capitolo 4600/32 del Bilancio 2021, finanziato come in premessa specificato.

Il Responsabile Area Tecnica

arch. Marco Zemmi

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000.

Il Responsabile Area Finanziaria

rag. Gian Mario Canova

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Garessio per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 10/03/2021

Garessio, lì 10/03/2021

# Il Segretario Comunale

SALVATICO Dr. Fabrizio

Visto:

# L’Ufficio Contabilità